

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2017г. с. Михайловка № 133-па

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»

**(в редакции постановления администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2018 г. № 225-па)**

  В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», руководствуясь Уставом Михайловского сельского поселения, администрация Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения администрации Михайловского сельского поселения» (Король В.Н.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Михайловского сельского поселения **(**[**adminmih.ru**](http://www.komsomolskoesp.ru/)**).**

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Михайловского сельского поселения -**

**Глава администрации поселения В.Л. Абрамов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации Михайловского сельского поселения  от 06.10.2017г. № 133-па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование СОВРЕМЕНной городской среды**

**на территории МиХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО района**

**Приморского края**

**на2018-2022годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения состояния придомовых территорий и благоустройства общественных территорий |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение формирования единого облика Михайловского сельского поселения;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Михайловского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  -площадь благоустроенных дворовых территорий;  -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения Михайловского сельского поселения;  - количество общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенныхобщественных территорий от общего количества таких территорий;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Михайловского сельского поселения. |
| Срок реализации  муниципальной программы | с 2018 года по 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозная оценка  Общий объем финансирования мероприятий программы:  Всего – 37 800 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-30 090 000,0  Краевой бюджет -6 160 000,0  Местный бюджет- 1 550 000,0  Внебюджетные средства-0  2018 год:  Всего – 7 560 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-6 018 000,0  Краевой бюджет -1 232 000,0  Местный бюджет - 310 000,0  Внебюджетные средства-0  2019 год:  Всего – 7 560 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-6 018 000,0  Краевой бюджет -1 232 000,0  Местный бюджет - 310 000,0  Внебюджетные средства-0  2020 год:  Всего – 7 560 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-6 018 000,0  Краевой бюджет -1 232 000,0  Местный бюджет - 310 000,0  Внебюджетные средства-0  2021 год:  Всего – 7 560 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-6 018 000,0  Краевой бюджет -1 232 000,0  Местный бюджет - 310 000,0  Внебюджетные средства-0  2022 год:  Всего – 7 560 000 рублей  в том числе  Федеральный бюджет-6 018 000,0  Краевой бюджет -1 232 000,0  Местный бюджет - 310 000,0  Внебюджетные средства-0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования поселения  - Улучшение благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования поселения  - Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан  - Повышение заинтересованности граждан в сохранении достигнутых результатов в рамках данной программы и в дальнейшем благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования поселения |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**в Михайловском сельском поселении**

Анализ сферы благоустройства Михайловского сельского поселения показал, что работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий проводится регулярно: за счет бюджета поселения производится асфальтирование дворовых проездов и пешеходных дорожек общественных территорий, озеленение скверов, ремонт и установка малых архитектурных форм. Силами граждан и управляющих компаний на придомовых территориях многоквартирных домов обновляются малые архитектурные формы, производится озеленение дворов. В то же время, инвентаризация дворовых и общественных территорий выявила ряд проблем: наблюдается низкий уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, не отвечающий современным требованиям. Количество скамеек, урн и беседок недостаточно, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие частично разрушено, не исправно освещение территорий, не соблюдены требования по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, освещение. Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах, проездах.

На территории Михайловского сельского поселения имеются 69 жилых многоквартирных домов, в том числе в с.Михайловка, - 66 многоквартирных домов. Село Михайловка является административным центром Михайловского муниципального района. На территории села расположены 36 дворовых территорий и 4 наиболее посещаемые территории общего пользования.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в Михайловском сельском поселении составлен паспорт благоустройства территории. Паспорт составлен по результатам натурального обследования территории с.Михайловка.

**ПАСПОРТ**

**благоустройства села Михайловка по состоянию на 19 июля 2017года**

**1. Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 36 |
|  | - полностью благоустроенных | ед. | 1 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 66 |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. | 1 |
| 1.4 | Общая численность постоянного населения муниципального образования (по данным Росстата) | тыс. чел. | 9,457 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 0,104 |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 1 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 71649 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 3441 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м | 21245 |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м | 0 |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м | 314 |

**2. Общественные территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 4 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 3 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 1 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 9,457 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 3,998 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 40 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 12404 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 4340 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 8064 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 1 |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 82 |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 0 |

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения состояния придомовых территорий и благоустройства общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика Михайловского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Михайловского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения.

Показатели муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной и региональной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на их образование.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 3 Характеристика основных мероприятий программы**

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству дворовых и общественных территорий с учетом требований по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ.

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации минимального перечня работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Настоящая Программа предусматривает обязательное участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в форме трудового участия. Трудовое участие предусмотрено при выполнении видов работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации при их выполнении; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы**

Для реализации муниципальной программы, постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 11.08.2017г. № 120-па утверждены:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования Михайловского сельского поселения, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах;

- Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»;

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественных территорий Михайловского сельского поселения включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»;

- Положение о комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Михайловского сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»;

- Состав комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Михайловского сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и территорий общего пользования Михайловского сельского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей поселения, а также комфортное современное «общественное пространство».

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ и услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

**Раздел 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Михайловского сельского поселения, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169.

Финансирование Программы в 2018-2022 году предполагается осуществлять за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения – 1 550 000 руб., бюджета Приморского края – 6 160 000 руб. и Федерального бюджета- 30 090 000 руб. В общей сумме 37 800 000 рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации/  источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО | 7 560 000 | 7 560 000 | 7 560 000 | 7 560 000 | 7 560 000 |
| в том числе:  федеральный бюджет | 6 018 000 | 6 018 000 | 6 018 000 | 6 018 000 | 6 018 000 |
| краевой бюджет | 1 232 000 | 1 232 000 | 1 232 000 | 1 232 000 | 1 232 000 |
| местный бюджет | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Михайловского сельского поселения.

**7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности**

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать улучшению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 5%, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, улучшение экологической обстановки, созданию условий для безопасного проживания граждан, повышению заинтересованности граждан в дальнейшем благоустройстве дворовых территорий.

**8. Система управления и контроля за реализацией муниципальной программы**

Контроль над исполнением муниципальной программы и управление настоящей программой осуществляет заказчик программы - администрация Михайловского сельского поселения. Координатором основных мероприятий является главный специалист по благоустройству администрации Михайловского сельского поселения, который организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) данной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения  от 06.10.2017г. № 133-па |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | № пп | адрес | числен-ность | Площадь  домов м.кв. | площадь двор. территории | детская | | спортивная | | контейнер-ная | | Минимальный перечень видов работ | | | |
| кол | м.кв. | кол | м.кв. | кол | м.кв. | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн  для мусора |
| **2017 факт** | 1 | Квартал 3-1 | 139 | 3194,5 | 786 | 1 | 110 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| **2019** | 1 | Квартал 1 дд.6,8 | 172 | 4966,7 | 3776 | 2 | 1148 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 2 | Квартал 1 д.д.22,23,24,25 | 125 | 3442,7 | 4422 | 1 | 1650 |  |  | 1 | 16 | да | да | да | да |
| 3 | Квартал 3-2 | 119 | 3185,4 | 1656 | 1 | 120 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 4 | Квартал 4 дд.6,7,8,9,11 | 333 | 9035,9 | 5247 | 1 | 1330 |  |  | 2 | 24 | да | да | да | да |
| 5 | Квартал 4 дд.20,22 | 85 | 1867,7 | 2260 | 1 | 1624 |  |  | 2 | 8 | да | да | да | да |
| 6 | Квартал 1 д.1 | 161 | 4180,2 | 2652 | 1 | 551 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 7 | Квартал 1-5 | 116 | 3009,2 | 1330 | 1 | 570 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 8 | Квартал 2 дд.2,3 | 232 | 6181,6 | 1911 | 1 | 577 |  |  | 1 | 29 | да | да | да | да |
| 9 | Квартал 4 дд. ,2,3,4,5,24 | 210 | 5598 | 4340 |  | 3028 |  |  | 2 | 24 | да | да | да | да |
| **2020** | 1 | Квартал 1 дд.10,11,12, | 78 | 1983,3 | 1622 | 1 | 840 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 2 | Квартал 1 д.4 | 47 | 1208,9 | 748 | 1 | 616 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 3 | Квартал 4-12 | 59 | 1460,1 | 1882 | 1 | 768 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 4 | Квартал 1 д.9 | 41 | 787,9 | 588 | 1 | 504 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 5 | Квартал 5 дд.1,2 | 73 | 1570,4 | 1149 | 1 | 121 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 6 | ул.Заводская д.5а | 58 | 1453,3 | 1058 | 1 | 173 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 7 | Квартал 3 дд.3,4 | 54 | 1336,7 | 986 | 1 | 540 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 8 | Квартал 3 дд. 5,6,7 | 80 | 1737 | 2144 | 1 | 1200 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 9 | Квартал 3-8 | 41 | 877,8 | 960 | 1 | 720 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 10 | Квартал 3 дд.10,11 | 66 | 1865,3 | 1378 | 1 | 150 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 11 | Квартал 1-3 | 125 | 3568,6 | 1094 | 1 | 86 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 12 | ул.Заводская, дд.6,6а | 107 | 2837,1 | 2516 | 2 | 313 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| **2021** | 1 | Квартал 1 д.14 | 33 | 916,1 | 1380 | 1 | 700 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 2 | Квартал 1 д.2 | 141 | 3978 | 2652 |  |  |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 3 | Квартал 1 д.15 | 110 | 3097,6 | 502 | 1 | 210 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 4 | Квартал 1-7 | 152 | 3549,5 | 1328 | 1 | 300 |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 5 | Квартал 1 дд.16,17,18,19 | 188 | 4833,3 | 2515 | 1 | 1667 |  |  | 1 | 16 | да | да | да | да |
| 6 | Квартал 1 дд.20,21 | 89 | 2347,8 | 1625 | 1 | 220 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 7 | Квартал 3-16 | 55 | 926,6 | 324 |  |  |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| **2022** | 1 | ул.Тихоокеанская, д.68 | 23 | 386,8 | 941 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 2 | ул.Красноармейская,д.36 | 29 | 540,3 | 194 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 3 | ул. Ленинская,  дд.162,164 | 27 | 1012 | 1384 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 4 | ул.Дубининская, дд.1а,1б,1в | 65 | 1642,4 | 5320 | 0 |  |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
| 5 | ул.Привокзальная д.11а | 22 | 391,7 | 473 | 0 |  |  |  | 1 | 4 | да | да | да | да |
| 6 | Квартал 2 д.1 | 104 | 4593,7 | 3441 | 1 | 266 |  |  | 1 | 21 | да | да | да | да |
| 7 | ул.Тихоокеанская, д.58 | 156 | 5361,9 | 6214 | 1 | 1264 |  |  | 1 | 8 | да | да | да | да |
|  | 36 | **итого** | **3715** | **98926** | **72798** | **32** | **21366** |  |  | **39** | **322** |  |  |  |  |

Примечание: Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах будет окончательно сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы», после прохождения общественного обсуждения проекта программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения  от 06.10.2017г. № 133-па |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | Наименование/ адрес общественной территории | Площадь, м.кв. | Перечень видов работ |
| 2019-2020 | сквер 50 лет Победы,  адрес местоположения: Приморский край, Михайловский р-н, село Михайловка, кв-л 1-й, д 15 | 2200 | ремонт дорожек с заменой бордюрного камня, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора |
| 2020 | Сквер, адрес местоположения: Приморский край, Михайловский р-н, село Михайловка, ул Красноармейская, д 17 | 1500 | ремонт дорожек с заменой бордюрного камня, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора |
| 2021 | Сквер. Приморский край, Михайловский р-н, село Михайловка, кв-л 1-й, д 6 | 640 | ремонт дорожек с заменой бордюрного камня, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора |
| 2022 | площадь. Приморский край, Михайловский р-н, село Михайловка, ул Красноармейская, д 14А | 8064 | ремонт дорожек с заменой бордюрного камня, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора |

Примечание: Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах будет окончательно сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования Михайловского сельского поселения, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, после прохождения общественного обсуждения проекта программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения  от 06.10.2017г. № 133-па |

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 36 |
| 2. | площадь благоустроенных дворовых территорий | м.кв. | 7788 | 23995 | 41303 | 61511 | 89591 | 98926 |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6 | 25 | 44 | 64 | 83 | 100 |
|  | доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий | % | 8 | 24 | 42 | 62 | 91 | 100 |
|  | доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения Михайловского сельского поселения | % | 3 | 9 | 16 | 24 | 36 | 39 |
|  | количество общественных территорий | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | площадь благоустроенных общественных территорий | м.кв. | 0 | 2200 | 3700 | 4340 | 12404 | 12404 |
|  | доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 18 | 30 | 35 | 100 | 100 |
|  | площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Михайловского сельского поселения | м.кв./чел. | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 1,3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Михайловского сельского поселения  от 06.10.2017г. № 133-па |

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица**  **измерения** | **Единичная расценка, руб.** |  |
| Ремонт внутриквартального,  дворового проезда, автопарковки с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | 1086 | P_20171025_091259 |
| ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтовым покрытием | 1 м2 | 870 | умен вариант2 |
| ремонт бордюрного камня с демонтажем | 1 м.п. | 2500 | E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\6006964.jpg |
| ремонт уличного освещения | 1 опора со светильником | 5000 | умен вариант 3 |
| установка скамейки | 1 шт. | 9000 |  |
| установка урны | 1 шт. | 4300 |  |
| Посадка зеленных насаждений:  - деревьев  - кустарников | 1 шт. | 1744  710 |  |
| посев газона | 1 м2 | 337 |  |
| создание цветника | 1 м2 | 1194 |  |
| устройство пандуса | 1 шт. | 81624 |  |
| детская игровая площадка:  -качели | 1 шт. | 16762 | 4153 |
| -горка |  | 33210 | E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\255.jpg |
| -качалка |  | 23636 | 004102.jpg |
| -песочница |  | 33800 | 004250.jpg |
| - домик-беседка |  | 61754 | умен 6 |
| - карусель |  | 32353 | 004192.jpg |
| - детский спортивный комплекс |  | 179580 | умен 5 |
| - шведская стенка |  | 10754 | E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\i (2).jpg |
| спортивная площадка | 1 шт. | 2189000 |  |
| теннисный стол | 1 шт. | 21000 |  |
| ударопоглощающее покрытие | 1 м2 | 2400 |  |

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица**  **измерения** | **Единичная расценка, руб.** |  |
| Ремонт внутриквартального,  дворового проезда, автопарковки с асфальтобетонным покрытием | 1 м2 | 1086 | P_20171025_091259 |
| ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтовым покрытием | 1 м2 | 870 | умен вариант2 |
| ремонт бордюрного камня с демонтажем | 1 м.п. | 2500 | E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\6006964.jpg |
| ремонт уличного освещения | 1 опора со светильником | 5000 | умен вариант 3 |
| установка скамейки | 1 шт. | 9000 |  |
| установка урны | 1 шт. | 4300 |  |
| Посадка зеленных насаждений:  - деревьев  - кустарников | 1 шт. | 1744  710 |  |
| посев газона | 1 м2 | 337 |  |
| создание цветника | 1 м2 | 1194 |  |
| устройство пандуса | 1 шт. | 81624 |  |